# Kanban Game

# Manual do jogo

# A Softfocus é uma empresa de tecnologia que, há mais de 20 anos, oferece agilidade e inovação para instituições financeiras atuantes no agronegócio.

Este material foi desenvolvido inicialmente para colaboradores e faz parte da formação interna sobre conceitos e práticas de agilidade. Através de três fases, os participantes entendem a importância do trabalho em equipe, compreendem as demandas prioritárias e os efeitos das mudanças no sistema de trabalho, além de experimentarem algumas práticas do Kanban e compreenderem seus efeitos práticos.

Neste jogo, temos personagens fictícios representando cargos nos times, utilizados apenas para fins didáticos.

Este material é gratuito, esperamos que aproveite.
Caso deseje nos enviar um feedback ou conhecer mais sobre nossa empresa, fique à vontade para entrar em contato conosco através de qualquer um dos nossos canais de comunicação: whatsapp, Linkedin, Instagram ou pelo site: https://softfocus.com.br/

# Início

Pré-requisitos (check up):

- O grupo deve ser composto entre 6 e 7 integrantes

- Deve ter uma folha (cartaz) com o board kanban (em anexo)

- Deve ter uma folha de controle de WIP e Pontuação e controle de novas atividades (em anexo)

- 3 blocos de post-its com cores diferentes (verde, vermelho e azul)

- 1 ou mais canetas esferográficas e 1 cópia deste manual

- Acesso a um aplicativo sorteador de dados (link / QRCode ao lado) e configure para sortear 5 dados de 3 lados.

Estrutura do time e do jogo

- O grupo deve escolher quem serão os 5 trabalhadores e quem serão os capitães (podem ser 1 ou 2)

- Os capitães serão os coordenadores das rodadas, eles quem ficarão com este manual.

  - Os capitães devem ler as demais instruções para o grupo.

- Cada fase terá entre 15 e 20 minutos de duração, dado início a partir da primeira fase (que será definido e comunicado pelo instrutor).

- O Objetivo do jogo é concluir o maior número de atividades (post-it`s) no menor tempo possível

- Cada atividade é representada por um post-it a ser colado no quadro

  - Post-it de cor VERDE representa uma nova funcionalidade desenvolvida

  - Post-it de cor VERMELHO(ROSA) representa um defeito a ser corrigido

  - Post-it de cor AZUL representa uma urgência (expedite) a ser atendida

- Todas as atividades devem passar por todas as colunas, sem pular nenhuma, iniciando pelo BACKLOG e finalizando na coluna CONCLUÍDO

- A pontuação calculada deverá ser anotada na folha de pontuação ao final de cada dia, o capitão ou Testador ficarão responsáveis por anotar a pontuação

Pontuação

- A pontuação será de acordo com o tempo mostrado no cronômetro no exato momento que a rodada finaliza multiplicado pela quantidade de cartões finalizados no dia, de acordo com cada card.

  - Pontuações:

    - VERDE = Minuto mostrado no cronômetro

Ex: (Minuto 15) = + 15 pontos

    - VERMELHO(ROSA) = minuto mostrado no cronômetro - 10

Ex: (Minuto 2) - 10  =    - 8 pontos (sim, negativo mesmo)

    - AZUL = Minuto mostrado no cronômetro x 2

Ex: (Minuto 7) x 2 = + 14 pontos

- A cada rodada, o capitão incluirá no quadro novas atividades, de acordo com a tabela indicativa neste manual.

Cargos

- Os capitães serão responsáveis por escolher 2 ANALISTAS, 2 DESENVOLVEDORES e 2 TESTADORES

  - Como são apenas 5 trabalhadores, uma das funções ficará desfalcada, com apenas 1 trabalhador.

- Anotem o nome de cada analista, desenvolvedor e testador no post-it amarelo logo abaixo da coluna correspondente à sua fase (foto abaixo).

- O número ao lado do nome corresponderá à área do quadro que a pessoa irá utiliza para executar as atividades

Ex: José é o Analista 1, ao iniciar uma atividade, ele deverá puxar a atividade para sua área (área 1 de análise - foto à direita)

Ao finalizar uma atividade, mova post-it para a coluna PRONTO que está à direita da coluna FAZENDO da sua área.

- Ao iniciar uma atividade, selecione uma atividade que está logo à esquerda da coluna FAZENDO da sua área.

Ex: Um desenvolvedor ao iniciar nova atividade, deve puxar um cartão da coluna PRONTO da ANÁLISE

Importante: Não pule nenhuma etapa, caso não tenha nenhuma atividade lhe esperando, aguarde até a próxima rodada.

1

1

3

3

2

10

9

# Relatórios

# Anote na coluna referente ao dia que está jogando o número de cards que ficaram parados naquela fase ao final do dia.

  - Em relação aos quadros "Fazendo", some a quantidade de cards de ambos os membros daquela fase caso tenha 2 analistas, 2 desenvolvedores ou 2 testadores.

# Some o total de cards que ficaram parados em cada etapa de trabalho e totalize na linha: TOTAL WIP (Não considerar cards no Backlog e no Concluído)

# Fase 1

Esta fase representa um sistema de trabalho inicial, onde o comando-e-controle pairam, sigam atentamente as instruções do capitão. (O Controle de WIP não será utilizado nesta fase)

- Início do dia, capitão deve incluir os post-its no quadro na coluna BACKLOG

(De acordo com a tabela GUIA) do Anexo 2

- Cada trabalhador deverá sortear dado que vai de 1 a 3 a cada início de dia

(Dica: selecionar para sortear 5 dados de 1 só vez, distribuir os dados na ordem do quadro: dado 1 para o Analista 1, dado 2 para o analista 2, dado 3 para o desenvolvedor 1 e assim sucessivamente…)

3. Regra dos dados:

Se o trabalhador tem alguma atividade em execução:

Parabéns! Você está em um dia super produtivo! Você irá TERMINAR uma atividade que já estava em execução contigo!

Você continuará focado em sua atividade hoje… Aguarde até o próximo dia…

Hoje não é o seu dia de sorte, você encontrou impedimentos na sua atividade e não sabe quanto tempo vai levar para ter uma resposta…

Então: Inicie outra atividade para não ficar sem atividades.

Se o trabalhador não tem nenhuma atividade em execução:

Inicie uma nova atividade (puxando da coluna imediatamente anterior) - independente do número sorteado.

Caso não tenha nenhuma atividade na coluna anterior:

Que pena! Não tem nenhuma atividade para você hoje… Infelizmente você passará seu dia ocioso (os colegas possivelmente não curtiram isso).

- Não joguem fora os papéis sorteados, coloque dentro do copo plástico que está na mesa

  - Eles serão reutilizados para as próximas rodadas

- capitão é responsável por comunicar a troca do dia, para que todos estejam cientes que a rodada reiniciou, e que cada um deverá sortear

- Próximo dia.

# Fase 2

Esta fase representa algumas melhorias aplicando algumas práticas do Kanban.

Antes de iniciar:

- Caso você não tenha chegado no dia 20 na fase 1, lancem no backlog todas as atividades que faltavam até o dia 20

- Verifique quantas atividades vermelhas ficaram pendentes para serem finalizadas da fase 1 (inclusive as que estão no backlog)

  - Cada uma delas dará uma penalidade de 10 pontos.

- Remova todas as atividades da coluna CONCLUÍDO antes de começar (arquive-as ou reutilize os post-its caso necessário)

- Preencham o CFD da Fase 1.

  - Preencha fase-por-fase para facilitar e não se perder, principalmente se não dispor de canetas de diferentes cores.

- Discutam as novas regras e revejam para se será necessário realocar alguém de cargo, desde que mantenha o limite de 2 pessoas no mesmo cargo

NOVAS REGRAS:

- Agora vocês poderão delimitar um limite máximo de WORK IN PROGRESS

- O limite deverá servir tanto para as colunas FAZENDO quanto PRONTO daquela fase

- Inicie definindo o limite de 4 atividades para cada coluna: ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO e TESTE

  - Não se preocupe se no começo tiver mais atividades que o limite

  - Busquem não estourar o limite

- Vocês poderão delimitar um novo limite no início de cada dia, qualquer integrante do grupo poderá sugerir a mudança do limite de WIP

  - O grupo deverá ouví-la e decidir se aceita ou não a mudança (dêem preferência por experimentar novos limites e voltar atrás caso não tenha sido benéfico ao grupo)

- Agora pessoas DO MESMO CARGO poderão se ajudar caso não possa iniciar novas atividades dado o limite do WIP ou por falta de atividade de acordo com as regras das cores abaixo.

JOGO:

- Início do dia, capitão deve incluir os post-its no quadro na coluna BACKLOG

De acordo com a mesma tabela da fase 1

- Cada trabalhador deverá sortear 1 dado a cada início de dia (mesma regra da fase 1)

- Regra das cores:

Se o trabalhador tem alguma atividade em execução:

Parabéns! Você está em um dia super produtivo! Você irá TERMINAR uma atividade que já estava em execução contigo!

Você continuará focado em sua atividade hoje… Aguarde até o próximo dia…

Hoje não é o seu dia de sorte, você encontrou impedimentos na sua atividade e não sabe quanto tempo vai levar para ter uma resposta… Inicie outra atividade (se tiver WIP) OU ajude um colega (do mesmo cargo) a concluir uma atividade se você sortear um novo dado e sair          ou

Se o trabalhador não tem nenhuma atividade em execução:

- Se você tiver limite de WIP disponível:

  - Inicie uma nova atividade

- Se o limite WIP estiver sido atingido ou estourado:

  - Se você tirou             ou

    - Parabéns, você era a ajuda que seu colega (do mesmo cargo) precisava para concluir a atividade! Mova um card dele para PRONTO (se ele tiver algum em execução).

  - Se você tirou             você até tentou ajudar, mas não obteve sucesso… Aguarde até o próximo dia

Caso não tenha nenhuma atividade na coluna anterior nem na do seu colega:

Que pena! Não tem nenhuma atividade para você hoje… Infelizmente você passará seu dia ocioso.

- Capitão é responsável por comunicar a troca do dia, para que todos estejam cientes que a rodada reiniciou, e que cada um deverá sortear

- Próximo dia.

# Fase 3

Esta fase representa um sistema de trabalho totalmente colaborativo, onde será descoberto o valor das atividades para o cliente dentro da fase de análise, além disso todos podem ter influência na eficiência do grupo independente da sua especialidade (cargo).

Antes de iniciar:

- Caso você não tenha chegado no dia 20 na fase 1, lancem no backlog todas as atividades que faltavam até o dia 20

- Verifique quantas atividades vermelhas ficaram pendentes para serem finalizadas da fase 1 (inclusive as que estão no backlog)

  - Cada uma delas dará uma penalidade de 10 pontos.

- Remova todas as atividades da coluna CONCLUÍDO antes de começar

- Preencham o CFD da Fase 2

  - Preencha as lacunas da esquerda o nome da fase referente a linha que está iniciando

  - Preencha o CFD fase-por-fase para facilitar e não se perder, principalmente se não dispor de canetas de diferentes cores.

- Discutam as novas regras e revejam para se será necessário realocar alguém de cargo, desde que mantenha o limite de 2 pessoas no mesmo cargo

- O time poderá realocar alguém de cargo, desde que mantenha o limite de 2 pessoas no mesmo cargo

NOVAS REGRAS:

- Agora o limite máximo de WORK IN PROGRESS serve para o fluxo inteiro

  - Não mais individualizado

  - Ele cobrirá das fases de Análise até no Teste (ou seja, apenas não cobrirá Backlog e Concluído)

- Inicie definindo o limite de 6 atividades para o FLUXO

- Não se preocupe se no começo tiver mais atividades que o limite e busquem não estourar o limite

- O grupo, em consenso (e por experimentação) poderá delimitar um novo limite no início de cada dia

- Agora pessoas DE CARGOS DIFERENTES poderão se ajudar caso não possam iniciar novas atividades dado o limite do WIP ou por falta de atividade de acordo com as regras dos dados abaixo:

  - Desenvolvedor pode ajudar desenvolvedor, analista e testador

  - Analista pode ajudar analista, desenvolvedor e testador

  - Testador poderá ajudar testador, analista e desenvolvedor

- A partir dessa rodada começamos a medir o valor das demandas no ato da entrega pelo impacto no negócio, isso influenciará na pontuação de cada card entregue:

  - Essa medição será dada por sorteio após o card passar pela fase de análise

  - Anote 	o valor do card em cima do post-it com o multiplicador correspondente.

    - 0x  = Baixo/Nenhum valor

      - Descarte a demanda, ela não contará nenhum ponto, inclusive os bugs

    - 1x = Médio valor do negócio

      - O card tem o valor padrão, sem alterações, poderá ser descartado também caso a equipe entenda que seja necessário

      - 2x = Alto valor do negócio

        - O card tem a pontuação dobrada, inclusive os bugs, que pode ser muito ruim

        - Card Azul, na prática terá a pontuação quadruplicada, pois ele já tinha pontuação dobrada

  - Os cards que já se encontram no quadro nas fases de Análise (Pronto), Desenvolvimento e Teste que não tiveram sua pontuação medida na análise poderão ser descartadas (se desejado) ou caso o time escolha avançar até o final, deverá realizar a descoberta da pontuação no ato da entrega após mover para a coluna Concluído.

Exemplos

- Cronômetro do time mostra 5 minutos

Multiplicador 0 x - Demanda com Baixo/Nenhum valor para o negócio

- VERDE = 0 pontos

- VERMELHO(ROSA) = 0 pontos

- AZUL = 0 pontos

Multiplicador 1 x - Demanda com Médio valor para o negócio

- VERDE = 5 pontos

- VERMELHO(ROSA) = -5 pontos

- AZUL = 10 pontos

Multiplicador 2 x - Demanda com Alto valor para o negócio

- VERDE = 10 pontos

- VERMELHO(ROSA) = -10 pontos

- AZUL = 20 pontos

- É esperado que nessa fase tenha muita discussão e muito alinhamento.

Anote em um Post-it grande os acordos que forem surgindo informalmente, apenas para registrar e não esquecer de seguir estes acordos.

JOGO:

- Início do dia, capitão deve incluir os post-its no quadro na coluna BACKLOG

(De acordo com a tabela GUIA) do Anexo 2

- Cada trabalhador deverá sortear dado que vai de 1 a 3 a cada início de dia

(Dica: selecionar para sortear 5 dados de 1 só vez, distribuir os dados na ordem do quadro: dado 1 para o Analista 1, dado 2 para o analista 2, dado 3 para o desenvolvedor 1 e assim sucessivamente…)

3. Regra dos dados:

Se o trabalhador tem alguma atividade em execução:

Parabéns! Você está em um dia super produtivo! Você irá TERMINAR uma atividade que já estava em execução contigo!

Você continuará focado em sua atividade hoje… Aguarde até o próximo dia…

Hoje não é o seu dia de sorte, você encontrou impedimentos na sua atividade e não sabe quanto tempo vai levar para ter uma resposta… Inicie outra atividade (se tiver WIP)

OU ajude um colega nos seguintes passos:

- Primeiro passo: Escolha o colega que queira ajudar

- Segundo Passo: Verifique

  - Se ele for do mesmo cargo que o seu: Sorteie um novo dado, se sair           ou
você poderá ajudá-lo a finalizar a atividade.

  - Se ele for de cargo distinto: Sorteie um novo papel, APENAS se sair           você poderá ajudá-lo a finalizar a atividade, senão aguarde até o próximo dia.

PS: NÃO rode os dados ANTES escolher o colega que quer ajudar

Se o trabalhador não tem nenhuma atividade em execução:

- Se você tiver limite de WIP disponível:

  - Inicie uma nova atividade

- Se o limite WIP estiver sido atingido ou estourado:

  - Siga os passos:

- Primeiro passo: Escolha o colega que queira ajudar

- Segundo Passo: Verifique

- Se ele for do mesmo cargo que o seu: Sorteie um novo dado, se sair           ou
você poderá ajudá-lo a finalizar a atividade.

- Se ele for de cargo distinto: Sorteie um novo papel, APENAS se sair           você poderá ajudá-lo a finalizar a atividade, senão aguarde até o próximo dia.

Caso não tenha nenhuma atividade na coluna anterior nem nenhum colega precisando ser ajudado:

Que pena! Não tem nenhuma atividade para você hoje… Infelizmente você passará seu dia ocioso (a equipe toda está sem trabalho? Não deixe o chefe saber…).

- Capitão é responsável por comunicar a troca do dia, para que todos estejam cientes que a fase reiniciou, e que cada um deverá sortear

- Próximo dia.

# Final

Discuta no seu grupo quais foram as mudanças percebidas entre as fase 1, 2 e 3:

- Quais foram os ganhos?

- Quais foram as perdas?

- O que poderia ter sido feito diferente?

- A participação do capitão nas fases foi diminuindo ou aumentando conforme o jogo foi avançando? Por quê?

- Surgiu algum tipo de discussão sobre a prioridade das atividades durante as rodadas? Qual fase teve mais discussão?

- Houve acordos firmados (nem que seja informalmente) durante as rodadas sobre essas prioridades?

- O que poderia ser feito para limpar o backlog e simplificar a gestão de prioridades?

- Discutam os maiores aprendizados pela realização desta dinâmica.

Sobre o Instrutor:

Olá! Sou Alexandre De Carli e foi um prazer ministrar este workshop de Kanban com vocês!

Conecte-se comigo no Linkedin no QR-Code

Também siga a @softfocusBR nas redes sociais! https://softfocus.com.br/

Sobre o Conteúdo:

Este workshop foi feito em plataforma Open-source, então conecte-se ao github para baixar este conteúdo e a contribuir para melhorá-lo ainda mais:

https://github.com/AlexandreDeCarli/WorkshopKanban

Nome grupo

Total do Time



_____ pontos

Concluído

Limite de WIP

Limite de WIP

Limite de WIP

Nome do Analista 1

Nome do Analista 2

1

2

Nome do Dev 1

Nome do Dev 2

1

2

Nome do Testador 1

Nome do Testador 2

1

2

Análise

Desenvolvimento

Teste

Fazendo

Pronto

Fazendo

Fazendo

Pronto

Backlog

Testador 1

Testador 2

Desenvolvedor 1

Desenvolvedor 2

Analista 1

Analista 2

1

1

2

2

2

1

Políticas do quadro

| Fases | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL WIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fases | Dias | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL WIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fases | Dias | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concluído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Pronto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise | Fazendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descartado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL WIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabela de inclusão de novos cards no backlog (serve para todas as fases)

| Dia |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novos Bugs reportados (Post-it VERMELHO) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novas funcionalidades solicitadas (Post-it VERDE) |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Novas urgências (Post-it AZUL) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dias |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtd Tarefas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60 |  |
|  | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 | _________________________________ |
|  | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 |  |
|  | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57 | _________________________________ |
|  | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 |  |
|  | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | _________________________________ |
|  | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 |  |
|  | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 | _________________________________ |
|  | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 |  |
|  | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 | _________________________________ |
|  | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 |  |
|  | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | _________________________________ |
|  | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 |  |
|  | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | _________________________________ |
|  | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 |  |
|  | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | _________________________________ |
|  | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 |  |
|  | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | _________________________________ |
|  | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 |  |
|  | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | _________________________________ |
|  | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 |  |
|  | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | _________________________________ |
|  | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |  |
|  | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | _________________________________ |
|  | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 |  |
|  | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | _________________________________ |
|  | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |  |
|  | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | _________________________________ |
|  | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |  |
|  | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | _________________________________ |
|  | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |  |
|  | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | _________________________________ |
|  | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |  |
|  | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | _________________________________ |
|  | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |  |
|  | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | _________________________________ |
|  | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |  |
|  | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | _________________________________ |
|  | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |  |
|  | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | _________________________________ |
|  | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 |  |
|  | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | _________________________________ |
|  | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |  |
|  | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | _________________________________ |
|  | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |  |
|  | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | _________________________________ |
|  | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |  |
|  | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | _________________________________ |
|  | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |  |
|  | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | _________________________________ |
|  | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |  |
| Teste Faz. | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | _________________________________ |
|  | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |  |
| Dev. Pront | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | _________________________________ |
|  | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |  |
|  | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | _________________________________ |
| Dev. Faz. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |  |
|  | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | _________________________________ |
| An, Pronto | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |  |
| An. Fazen. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | _________________________________ |
| Backlog | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | _________________________________ |
| Dias |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |

| Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtd tarefas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60 |  |
| _________________________________ | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 | _________________________________ |
|  | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 |  |
| _________________________________ | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57 | _________________________________ |
|  | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 |  |
| _________________________________ | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | _________________________________ |
|  | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 |  |
| _________________________________ | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 | _________________________________ |
|  | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 |  |
| _________________________________ | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 | _________________________________ |
|  | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 |  |
| _________________________________ | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | _________________________________ |
|  | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 |  |
| _________________________________ | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | _________________________________ |
|  | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 |  |
| _________________________________ | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | _________________________________ |
|  | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 |  |
| _________________________________ | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | _________________________________ |
|  | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 |  |
| _________________________________ | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | _________________________________ |
|  | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 |  |
| _________________________________ | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | _________________________________ |
|  | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |  |
| _________________________________ | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | _________________________________ |
|  | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 |  |
| _________________________________ | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | _________________________________ |
|  | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |  |
| _________________________________ | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | _________________________________ |
|  | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |  |
| _________________________________ | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | _________________________________ |
|  | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |  |
| _________________________________ | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | _________________________________ |
|  | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |  |
| _________________________________ | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | _________________________________ |
|  | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |  |
| _________________________________ | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | _________________________________ |
|  | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |  |
| _________________________________ | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | _________________________________ |
|  | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |  |
| _________________________________ | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | _________________________________ |
|  | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 |  |
| _________________________________ | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | _________________________________ |
|  | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |  |
| _________________________________ | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | _________________________________ |
|  | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |  |
| _________________________________ | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | _________________________________ |
|  | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |  |
| _________________________________ | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | _________________________________ |
|  | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |  |
| _________________________________ | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | _________________________________ |
|  | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |  |
| _________________________________ | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | _________________________________ |
|  | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |  |
| _________________________________ | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | _________________________________ |
|  | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |  |
| _________________________________ | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | _________________________________ |
|  | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |  |
| _________________________________ | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | _________________________________ |
|  | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |  |
| _________________________________ | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | _________________________________ |
| Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |

| Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtd tarefas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60 |  |
| _________________________________ | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 | _________________________________ |
|  | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 |  |
| _________________________________ | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57 | _________________________________ |
|  | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 |  |
| _________________________________ | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | _________________________________ |
|  | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 |  |
| _________________________________ | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 | _________________________________ |
|  | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 |  |
| _________________________________ | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 | _________________________________ |
|  | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 |  |
| _________________________________ | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | _________________________________ |
|  | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 |  |
| _________________________________ | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | _________________________________ |
|  | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 |  |
| _________________________________ | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | _________________________________ |
|  | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 |  |
| _________________________________ | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | _________________________________ |
|  | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 |  |
| _________________________________ | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | _________________________________ |
|  | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 |  |
| _________________________________ | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | _________________________________ |
|  | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |  |
| _________________________________ | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | _________________________________ |
|  | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 |  |
| _________________________________ | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | _________________________________ |
|  | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |  |
| _________________________________ | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | _________________________________ |
|  | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |  |
| _________________________________ | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | _________________________________ |
|  | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |  |
| _________________________________ | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | _________________________________ |
|  | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |  |
| _________________________________ | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | _________________________________ |
|  | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |  |
| _________________________________ | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | _________________________________ |
|  | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |  |
| _________________________________ | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | _________________________________ |
|  | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |  |
| _________________________________ | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | _________________________________ |
|  | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 |  |
| _________________________________ | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | _________________________________ |
|  | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |  |
| _________________________________ | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | _________________________________ |
|  | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |  |
| _________________________________ | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | _________________________________ |
|  | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |  |
| _________________________________ | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | _________________________________ |
|  | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |  |
| _________________________________ | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | _________________________________ |
|  | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |  |
| _________________________________ | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | _________________________________ |
|  | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |  |
| _________________________________ | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | _________________________________ |
|  | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |  |
| _________________________________ | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | _________________________________ |
|  | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |  |
| _________________________________ | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | _________________________________ |
|  | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |  |
| _________________________________ | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | _________________________________ |
| Dias |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |